MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PROCESSO Nº 02438/2006

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006

João  Pessoa, 08 de novembro de 2006.

Tipo da Licitação: TOMADA DE PREÇO –  Menor Preço

Regime: Empreitada por Preço Global

Data da Realização: 24/11/2006

Horário da Licitação: 09h00 horas

Local: Auditório “João Bosco Carneiro”

Edifício sede do Ministério Público da Paraíba- PGJ

Endereço: Rua Rodrigues de Aquino, S/N – Centro – João Pessoa – PB

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-PGJ, inscrito no CNPJ sob nº 09.284.001/0001-80, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, nomeada através da Portaria Nº 965/2006, publicada no Diário Oficial do Estado, do dia 22 de junho de 2006, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO, do tipo Menor Preço, sob o regime de Empreitada Por Preço Global, em sua Sede, na data, horário e endereço supramencionados, e será regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, instruções, termos e condições contidas neste Edital e seus anexos.

# OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para serviços de construção da sede da  Promotoria de Justiça da Comarca de Campina Grande, no Estado da Paraíba.

2.  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1 Os recursos para fazer face as  despesas da referida aquisição  correrão por conta do Orçamento do Ministério Público, Classificação Funcional-Programática:  06.101.02.122.50561209-4490.51,  Fonte 00.

3. DOS ELEMENTOS DA LICITAÇÃO

3.1 Os elementos necessários à perfeita caracterização do objeto da presente licitação e que farão parte integrante deste edital, independentemente de transcrição, são os seguintes:

a)   ANEXO  I  Minuta de Contrato;

b)   ANEXO II  Modelo de apresentação da Proposta;

c)   ANEXO III Modelo de declaração de que não emprega mão-de-obra infantil;

d) ANEXOIV Modelo de declaração de ocorrência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação;

e)  ANEXO V   Modelo de declaração de Visita;

f) ANEXO VI Modelo declaração de pleno conhecimento do Edital e do objeto licitado;

g)  ANEXO VII  Projeto Básico:

g.1)	Planilha de quantitativos e preços unitários;

g.2)	Cronograma Físico-Financeiro;

g.3)	Especificações Técnicas;

g.4)	Peças Gráficas (Plantas).

4.    DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1  Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto da licitação, legalmente estabelecidas no país, que, na fase de habilitação, comprovem possuir os requisitos de qualificação  exigidos no presente edital para a execução de seu objeto.

4.2   Estarão impedidas de participar da presente licitação, direta ou indiretamente, as empresas:

a)	Cujos diretores, sócios, responsáveis legais ou técnicos, membros de conselho técnico, fiscais, consultivos, deliberativos ou administrativos que mantenham qualquer vínculo empregatício com o Ministério Público;

b)	Que estejam suspensas temporariamente de participar de licitação e impedidas de contratar com o Ministério Público ;

c)	Que estejam sob processo de falência, recuperação judicial ou concordata, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

d)	Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública.

- DO CREDENCIAMENTO E DA REPRESENTAÇÃO

5.1 No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital será realizado o credenciamento do representante legal da licitante. A documentação de credenciamento que comprove essa situação deverá ser entregue fora dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA”, conforme abaixo:

- Na condição de Procurador – Documento oficial de identidade e instrumento público ou particular de procuração (neste caso com firma reconhecida) ou outro documento que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para praticar todos os atos inerentes ao certame, expedida pela licitante, datilografada  ou  impressa  por  meio  eletrônico,  em  papel  timbrado;

- Na condição de sócio, proprietário ou dirigente da sociedade – Documento Oficial de Identidade;

5.2 A não apresentação do documento de credenciamento ou a sua incorreção não impedirá a participação da licitante no certame, porém impossibilitará o representante de se manifestar e responder pela empresa, não podendo rubricar documentos ou fazer qualquer observação ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos.

5.3 Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir nas etapas desta licitação e a responder por sua representada, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital;

5.4 Não será admitida a participação de um mesmo representante, para mais de uma empresa licitante.

6. DOS ESCLARECIMENTOS

6.1 As solicitações de esclarecimentos deverão ser efetuadas mediante correspondência, encaminhada à Comissão Permanente de Licitação, no endereço citado no preâmbulo deste edital, ou através do FAX (83)2107.6003  ou e-mail: copli@pgj.pb.gov.br.

.

7. DA AQUISIÇÃO E EXAME DO EDITAL

7.1 O edital completo poderá ser examinado, de segunda a quinta-feira, das  08h00 às 12h00 e das  14h00 às 18h00 e na sexta-feira das 08h00 às 13h00, à  Rua Rodrigues de Aquino, S/N, Centro, João Pessoa-PB ou pela Internet, no endereço eletrônico www.pgj.pb.gov.br.

8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E    PROPOSTAS

8.1 No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação concederá, no máximo, 15 (quinze) minutos de tolerância para declarar aberta a sessão, efetuando o credenciamento dos representantes das licitantes e recebendo os envelopes que deverá conter a documentação de habilitação e propostas, em envelopes distintos, devidamente lacrados, constando em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

Ministério Público do Estado da Paraíba

Comissão Permanente de Licitação

Envelope  Nº 1 – Documentos de Habilitação

Tomada de Preço Nº 001 /06

Data: 24 /11/2006 – Horário: 09h00 horas

(Razão social da licitante)

Ministério Público do Estado da Paraíba

Comissão Permanente de Licitação

Envelope  Nº 2 – Documentos de Proposta

Tomada de Preço Nº01/06

Data: 24 /11/2006 – Horário: 09h00 horas

(Razão social da licitante)

8.2 O envelope de habilitação, deverá conter a documentação em 01 (uma) via, em original ou cópia autenticada por cartório competente ou pela própria Comissão Permanente de Licitação, mediante apresentação dos documentos originais para conferência ou publicação em órgão da imprensa oficial.

8.3 Os documentos com prazo de validade não expresso, serão considerados vigentes pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão, exceto quando houver disposição em contrário.

8.4 Os documentos emitidos via Internet poderão ser apresentados em impressos ou cópias simples, devendo a Comissão Permanente de Licitação verificar a sua autenticidade e validade no site do órgão emissor. Ocorrendo discrepância entre a consulta efetuada pela Comissão e os documentos apresentados, prevalecerá a consulta.

8.5. A documentação relativa à Habilitação Jurídica consistirá em:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhado por documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

8.6. A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, relativa a tributos e contribuições federais, mediante apresentação de “Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União” ou “Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União”, com prazo de validade vigente;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede da licitante, com prazo de validade vigente;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicílio ou sede da licitante, com prazo de validade  vigente;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND), expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com prazo de validade vigente;

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certidão de Regularidade de Situação (CRS), expedida pela Caixa Econômica Federal (CEF), com prazo de validade vigente.

8.7. A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em:

a)	Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da sede ou domicílio do licitante.

b)	Comprovação de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, Engenheiro(s) Civil(s) ou outro(s) profissional(is) devidamente reconhecido(s) pela entidade competente, detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente acompanhado(s) das respectivas Certidão(ões) de Acervo(s) Técnico(s) (CAT), expedido(s) pelo CREA do Estado em que foi realizado serviço de característica semelhante às do objeto da licitação.

c)	A comprovação do vínculo do profissional responsável técnico se dará mediante apresentação de um dos seguintes documentos:

c.1) No caso de vínculo empregatício: cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), expedida pelo Ministério do Trabalho, contendo as folhas que demonstre o n.º de registro, qualificação civil, contrato de trabalho e última alteração de salário ou ficha de registro de empregados (FRE), em frente e verso, devidamente visada pela DRT;

c.2) No caso de vínculo societário: ato constitutivo da empresa devidamente registrado no órgão de Registro de Comércio competente, do domicílio ou sede da licitante.

c.3) No caso de profissional autônomo contratado, contrato de prestação de serviço firmado pelas partes e devidamente registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos.

d)	A licitante deverá visitar o local onde será executado o objeto desta licitação, para se inteirar de todos os aspectos referentes à sua execução.

e)	A comprovação da visita de que trata a alínea anterior, se dará através de Declaração firmada pelo represente legal da licitante e pelo responsável técnico que realizou a visita, conforme modelo constante no Anexo V, deste Edital.

f) 	Declaração de que manterá na obra, em tempo integral, o profissional indicado para fins de comprovação de qualificação técnica, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo Ministério Público.

g)	Apresentar relação explícita e declaração formal de disponibilidade para cumprimento do objeto da licitação, relativo a:

g. 1)  relação de máquinas e equipamentos;

g. 2) quadro técnico disponível.

h)    Documentação dando ciência que a execução da estrutura metálica, conforme planilha orçamentária e especificações, só será liberada para que a mesma seja executada após fiscalização e análise da contratante na capacidade técnica da executora da referida estrutura. Tal capacidade técnica deverá ser comprovada mediante ART (Atestado de Responsabilidade Técnica) registrada em órgão competente e que tenha quantitativos  igual ou superior ao objeto desta licitação.

8.8. A documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em:

a)	Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. As empresas que ainda não encerraram o seu primeiro exercício social deverão apresentar, para tanto, o balanço de abertura, obedecidos aos aspectos legais e formais de sua elaboração.

a.1)	O balanço das Sociedades Anônimas ou por ações, deverá ser apresentado em publicações no Diário Oficial e arquivamento no órgão de Registro do Comércio competente do Estado do domicílio ou sede da licitante;

a.2)	As demais sociedades deverão apresentar o balanço e demonstrações contábeis, assinado(s)s pelo(s) representante(s) legal(is) da empresa e  por contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade, com comprovação dos termos de abertura e encerramento no livro “Diário” e folha em que se acha regularmente transcrito e comprovação de arquivamento no órgão de Registro do Comércio competente do Estado do domicílio ou sede da licitante.

a.3)	A Comprovação da boa situação financeira da empresa licitante, se dará mediante apresentação, em documento à parte, de índices extraídos do Balanço Patrimonial apresentado, assinado por Contador registrado no  Conselho Regional de Contabilidade (CRC), mediante aplicação das fórmulas e  parâmetros  a seguir indicados:

|  | Índice de Liquidez Geral (ILG) = | AC + ARLP | Igual ou superior a 1,50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PC + PELP |  |

|  | Índice de Liquidez Corrente (ILC) = | AC | Igual ou superior a 1,50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PC |  |

|  | Índice de Endividamento Total = | PC + PELP | Igual ou inferior a 0,50 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | AT |  |

Onde: AC = Ativo Circulante.

ARLP 	= Ativo Realizável  a  Longo  Prazo.

AT   	= Ativo Total.

PC	= Passivo  Circulante .

PELP  = Exigível a Longo Prazo .

a.4) Comprovação de Capital Social mínimo de  correspondente a 10% (dez por cento) do valor estimado para a contratação.

b)	Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias da data da abertura da licitação.

c)	A efetivação de garantia de participação na presente licitação, em qualquer das modalidades previstas no caput e §1º do art. 56 da lei nº 8.666/93, no ), correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação, mediante apresentação do comprovante de recolhimento da garantia, emitido pela Tesouraria.

c.1)	Caução em Dinheiro : A licitante deverá depositar o valor correspondente na conta corrente nº 213.803-4, agência 1618-7, Banco do Brasil.

c.2)	Caução na modalidade de Títulos da Dívida Pública: A licitante deverá apresentar os títulos emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP – Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC – Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais, devendo sua titularidade estar gravada em nome da empresa licitante.

c.3)	Caução mediante Seguro Garantia: A licitante deverá apresentar a via original da apólice completa com as especificações técnicas do seguro, condições gerais e as condições especiais de garantia impressas em seu verso ou anexo, firmadas entre a seguradora e a tomadora do seguro, com prazo de validade igual ou superior e 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da proposta.

c.4)	Caução mediante Fiança bancária: A licitante deverá apresentar a via original da carta de fiança bancária, com prazo de validade igual ou superior e 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da proposta.

8.9  Para comprovação do disposto no inciso XXXIII, do Art 7º, da Constituição Federal, a licitante deverá apresentar declaração que não contratará menores de 18 anos para trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 (dezesseis) anos para trabalho de qualquer natureza, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo apresentado no Anexo III, deste Edital.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS DE HABILITAÇÃO

9.1   As empresas cadastradas no Sistema Integrado de Registro de Fornecedores –      SIREF, com o Certificado Estadual de Cadastramento e Habilitação (CECH), expedido pela Secretaria de Administração do Estado da Paraíba, com data de validade vigente, não isentando as licitantes  de apresentar os documentos comprobatórios de habilitação jurídica, regularidade fiscal e a certidão negativa de falência, referente à regularidade econômico-financeira. Devendo neste caso, apresentar o referido certificado no envelope de habilitação, ficando obrigada a declarar, sob as penalidades cabíveis, a ocorrência de fatos supervenientes e impeditivos de habilitação, conforme modelo apresentado no Anexo IV deste edital.

10. DA DEVOLUÇÃO DA GARANTIA DE PARTICIPAÇÃO

10.1   Após a fase recursal de habilitação, a devolução da garantia de participação será efetuada pelo Ministério Público  às licitantes consideradas inabilitadas. A devolução da garantia de participação das licitantes habilitadas ocorrerá após a Homologação do processo licitatório. Em quaisquer das hipóteses, as licitantes deverão solicitar a devolução à Comissão  de Licitação,  juntando o comprovante original do recolhimento, acompanhado de recibo no valor correspondente à respectiva garantia.

## 11. DA PROPOSTA DE PREÇO – ENVELOPE N.º  2

11.1  A proposta deverá ser apresentada em uma 01 (uma) via, de forma clara e detalhada, numerada de forma a não conter folhas soltas, sem rasuras ou emendas, devidamente datada, assinada na última folha e rubricada nas demais pelo representante legal e pelo responsável técnico da licitante,  atendendo as seguintes exigências:

- Os preços ofertados devem ser expressos em real (R$), unitários e totais, com duas casas decimais, indicando o valor global da proposta, em algarismo e por extenso, e devem compreender todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente, decorram do cumprimento pleno e integral do objeto desta licitação, tais como e sem se limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos, seguro, seguro de transporte e embalagem, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes, ou outros encargos não explicitamente citados.

- Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, a licitante deverá indicar o documento legal que determine o benefício.

- Todos os preços da PROPOSTA devem ser apresentados como definitivos, não sendo aceitos quaisquer hipóteses que tornem os preços inconclusos, tais como indicação de preços estimados, reembolso de valores não discriminados na Proposta ou menções de descontos ou acréscimos de preços ou quaisquer vantagens em relação à Proposta de outra licitante.

- Os preços apresentados, considerando os descontos, se houver, deverão ser preços finais e não serão considerados alegações e pleitos das licitantes para majoração dos preços unitários e totais. Os descontos, quando houver, deverão estar inclusos nos preços unitários e totais propostos.

- Não poderá haver cotação parcial das quantidades contidas nas planilhas de quantitativos de serviços e preços unitários.

- A Comissão Permanente de Licitação disponibilizará arquivo em meio digital, contendo a planilha de quantitativos e preços unitários, conforme o modelo constante no Anexo II – A (Proposta). O seu conteúdo deverá ser impresso em 1 (uma) via, assinada pelo representante legal e pelo responsável técnico da empresa, e deverá fazer parte da Proposta.

- Informar prazo de validade da proposta, o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua apresentação;

- Apresentar cronograma físico-financeiro, na forma do Anexo VII (Projeto Básico), deste Edital.

- A licitante deverá declarar no corpo da Proposta que não foi declarada inidônea, nem está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

12. DO PROCEDIMENTO

12.1  O recebimento dos envelopes de “HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA” será realizado em sessão pública, da qual se lavrará ata circunstanciada, que, após lida e aprovada, será assinada pelos membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes legais das licitantes presentes.

  - Abertos os envelopes “HABILITAÇÃO”, seus documentos serão examinados e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes, não sendo permitida a retirada de documentos do recinto da reunião, bem como a sua reprodução sob qualquer forma e nem será concedido prazo para apresentação de documentos exigidos.

12.3  A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a sessão sempre que julgue necessário para analisar os documentos e propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando confirmar informações prestadas, inclusive, se preciso, procedendo diligências.

12.4   Em caso de suspensão da reunião após a abertura dos envelopes “HABILITAÇÃO”, os envelopes, contendo a “PROPOSTA DE PREÇO”, serão rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes, ficando em poder da Comissão até nova data e hora marcada para abertura dos mesmos.

12.5   Inexistindo qualquer fato impeditivo, e caso haja renúncia formal de interposição de recursos relacionados à fase de habilitação por parte das licitantes presentes, a Comissão Permanente de Licitação poderá, na mesma reunião, proceder à abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO”, das licitantes consideradas habilitadas, devolvendo às licitantes inabilitadas os respectivos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO”.

12.6	Não havendo a concordância das licitantes presentes nos termos do sub item anterior, deverá ser definida uma nova data para a abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO”.

12.7  Esgotada a fase recursal referente à habilitação, a Comissão Permanente de Licitação informará uma nova data para a realização da sessão de abertura dos envelopes “PROPOSTA DE PREÇO” das licitantes habilitadas.

12.8  Após o julgamento da habilitação, os envelopes contendo a “PROPOSTA DE PREÇO” das licitantes inabilitadas permanecerão lacrados e em poder da Comissão Permanente de Licitação, à disposição para retirada, mediante recibo ou devolvidos via postal, depois de julgados eventuais recursos.

12.9    Após a fase de habilitação não cabe desistência das “PROPOSTAS DE PREÇOS”, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação.

12.10   Abertos os envelopes “PROPOSTA DE  PREÇO” das licitantes habilitadas, seus documentos serão examinados e rubricados pela Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes credenciados das licitantes.

13.   DA DILIGÊNCIA

13.1 É facultado à Comissão Permanente de Licitação, em qualquer fase da licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.

14.   DO JULGAMENTO

14.1 A presente licitação será julgada pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL.

14.2 Não serão consideradas quaisquer ofertas ou vantagens não previstas neste edital,  inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagens baseadas nas ofertas das demais licitantes.

14.3 Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou cujos valores não estejam compatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, na forma do art. 48, da Lei nº 8.666/93 e outros dispositivos aplicáveis.

14.4 Durante a análise das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá convocar as licitantes para esclarecimentos de qualquer natureza, pertinentes às respectivas propostas.

  - As propostas cujos preços ofertados estejam superiores   ou com preços manifestamente inexeqüíveis serão desclassificadas.

14.6  Serão desclassificadas as propostas que apresentarem valores superiores a R$ 1.482.382,95.

  - Que não atenda as exigências e requisitos estabelecidos neste ato convocatório,  ou que venham a impor condições.

  - Que sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento.

14.9 Fica facultado à Comissão Permanente de Licitação, quando do julgamento das propostas, solicitar das licitantes a apresentação de Composição de Preços Unitários, sendo desclassificadas aquelas propostas em que a licitante não demonstre sua viabilidade através destas composições de preços, que justifiquem que os mesmos são coerentes com os de mercado, e onde os coeficientes de produtividade sejam compatíveis com a execução do contrato. Ao elaborar sua composição, a licitante deverá considerar os insumos e coeficientes de produtividade adotados pelo sistema SINCO (Sistema Integrado de Construção e Controle de Obra).

14.10	Em caso de divergência entre os valores cotados, prevalecerão os preços unitários     sobre os totais, e, entre os algarismos e os por extenso, prevalecerão estes últimos.

14.11 Em igualdade de condições, em caso de empate, o critério de desempate será o sorteio.

15.   DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E IMPUGNAÇÕES

15.1 Da decisão da Comissão Permanente de Licitação que habilitar ou inabilitar licitantes e classificar propostas ou do julgamento propriamente dito, caberá recurso no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da intimação do ato.

15.2 Os recursos Administrativos, bem como as impugnações, deverão ser encaminhados por intermédio da Comissão Permanente de Licitação e entregues no Protocolo da sede do Ministério Público, no endereço constante do preâmbulo deste Edital, no horário de  segunda a quinta-feira das 08h00 às 12h00 e de  14h00 às  18h00  e na sexta-feira das 08h00 às 13h00.

15.3  Os Recursos Administrativos, bem como as impugnações, poderão ser interpostos através do FAX (83)2107.6003,  ficando os licitantes obrigados a apresentar os originais no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de desconhecimento dos mesmos pela Comissão.

15.4  Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, o licitante que não o fizer até o 2º. (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação.

16. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

16.1 A homologação do processo licitatório e a adjudicação do seu objeto serão efetuadas pela Procuradora-Geral de Justiça.

17.  DA CONTRATAÇÃO

17.1 A adjudicatária, quando convocada para assinar o instrumento contratual, terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir da data de sua convocação, para apresentar os seguintes documentos, com prazo de validade vigente:

- Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS;

- Certificado de Regularidade de Situação (CRS), emitido pela Caixa Econômica Federal.

17.2 É facultado à administração, quando a convocada não assinar o instrumento contratual no prazo e condições estabelecidas, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, inclusive quanto aos preços, de acordo com o edital, independente da cominação de multa à licitante, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado.

18. DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

18.1 A licitante adjudicada, quando convocada para assinar o contrato, deverá apresentar garantia de execução do objeto desta licitação, em qualquer das modalidades previstas no caput e § 1º do art. 56 da lei nº 8.666/93, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

18.2   O comprovante de efetivação da garantia contratual deverá ser apresentado à Tesouraria do Ministério Público, que expedirá comprovante de efetivação da mesma.

19.  DAS RETENÇÕES

19.1 De conformidade com a legislação vigente, o Ministério Público efetuará retenção do percentual de 11% (onze por cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre o valor dos serviços (mão-de-obra) realizados e constantes da nota fiscal, fatura ou recibo, emitidos pela licitante contratada.

19.2 O Ministério Público efetuará a retenção dos valores relativos aos percentuais incidentes sobre os valores constantes da nota fiscal, fatura ou recibo emitido pela licitante contratada relativos a outros tributos federais, estaduais e municipais, de conformidade com a legislação vigente.

20. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

20.1 O Contrato proveniente desta licitação terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos , contados a partir da sua assinatura.

20.2 O contrato proveniente desta licitação considerar-se-á encerrado no vencimento do prazo estabelecido no subitem anterior ou quando estiverem cumpridas todas as obrigações contratuais pelas partes, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

21. DA PRORROGAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CONTRATO

21.1 O contrato proveniente desta licitação poderá ter sua duração prorrogada, se houver interesse da administração, de acordo com o art. 57, da Lei 8.666/93.

21.2 A prorrogação deverá ser justificada pelo Setor de Engenharia pertinente ao objeto da licitação, até 30 (trinta) dias antes do término do prazo contratual, acompanhada de novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições.

21.3 O contrato proveniente desta licitação poderá ser alterado, com a devida   justificativa, de acordo com o art. 65, da Lei nº 8.666/93.

22. DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO

22.1 Não haverá reajuste do valor Contratual, exceto nos casos previstos em lei.

23. CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

23.1 A licitante contratada deverá apresentar a documentação de cobrança, obrigatoriamente no protocolo do Ministério Público , em 03 (três) vias, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal,  observadas as exigências da legislação tributária.

23.2 Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante contratada serão medidos parcial e mensalmente pelo Ministério Público e lançados no Boletim de Medição,  devidamente atestado.

23.3 Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma físico-financeiro, e com base nos preços unitários constantes do contrato e devidamente certificados.

23.4 A não apresentação, por parte da licitante contratada, da documentação de cobrança, no prazo mínimo de 10 (dez) dias consecutivos, anteriores a data do vencimento, isenta o Ministério Público de qualquer obrigação referente a juros e multas pelo período de atraso.

23.5 As cobranças deverão ser mantidas em carteira. Os pagamentos serão efetuados, na data aprazada, mediante crédito na conta corrente da licitante contratada. Para tal, a mesma deverá indicar à Diretoria Financeira do Ministério Público o nome do banco, o número da conta corrente, agência e praça, não se permitindo, em nenhuma hipótese, desconto ou cobrança de títulos em estabelecimentos financeiros ou com terceiros, sem o prévio aceite do Ministério Público.

23.6 O pagamento de qualquer parcela poderá, a critério do Ministério Público, ser suspenso, se um ou mais eventos que compõem as referidas parcelas estiverem em atraso por culpa da licitante contratada.

23.7  Se o Ministério Público, a seu critério, optar por liberar uma parcela deduzida do valor correspondente ao evento em atraso, o pagamento de qualquer parcela seguinte não poderá ser liberado, enquanto persistirem atrasos não justificados, independentes de outras sanções previstas na minuta do contrato anexo a este edital, a ser firmado com a licitante vencedora.

23.8  Na existência de erros, o Ministério Público devolverá a fatura, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da entrega, passando a contar novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação.

23.9    A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora.

23.10 O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com prazo de validade vigente, bem como da comprovação do recolhimento do ISS referente aos serviços no município onde o mesmo está sendo executado, mediante apresentação da guia de recolhimento original, relativa ao mês imediatamente anterior.

23.11  O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da licitante contratada de que o contrato teve Atestado de Responsabilidade Técnica – ART, efetuada no CREA-PB, bem como, fornecer o Alvará de Construção Municipal, se for o caso, além da apresentação do Certificado de Matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI).

23.12  O pagamento da medição final ficará condicionado a aceitação dos serviços pelo Ministério Público, mediante apresentação de laudo de aceitação emitido por uma comissão integrada por representantes do Ministério Público, bem como à apresentação pela licitante contratada dos comprovantes de quitação perante o Instituto Nacional da Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Habits, correspondente aos serviços objeto desta licitação.

23.13 O pagamento de qualquer fatura ficará condicionado à comprovação do recolhimento da Taxa de Processamento de Despesa Pública – TPDP, nos termos da Lei Estadual Nº 7.947, de 22/03/2006, publicada no Diário Oficial do Estado de 23/03/2006, regulamentada pelo Decreto No. 27.116, de 11/05/2006, publicado no Diário Oficial do Estado de 13/05/2006, cujo produto da arrecadação deverá ser utilizado em benefício dos programas e das ações da Fundação de Ação Comunitária – FAC.

24. DAS PENALIDADES

.	24.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos pelo não cumprimento dos compromissos acordados, o Ministério Público aplicará, isolada ou cumulativamente, observado a gravidade da falta, as seguintes sanções:

a)	À LICITANTE:

a.1) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor adjudicado, caso a licitante se recuse a assinar o contrato;

a.2) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Ministério Público, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

a.3) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, emitida pelo Secretário Estadual da Infra-Estrutura, enquanto perdurarem os motivos da punição.

b)	À CONTRATADA:

b.1) advertência;

b.2) multas por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais serão representadas por percentuais do valor da etapa em atraso, não excedendo o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, mediante aplicação da seguinte fórmula:

M	= 	0,1 x A x F, onde:

M 	= 	percentual representativo da multa;

A 	= 	Atraso em dias corridos;

F 	= 	3 (Fator crítico relativo à importância do evento).

b.3) 	As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados da data de entrega da notificação.

b.4)	Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Ministério Público, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

b.5)	declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em conformidade com o inciso IV do Art. 87 da Lei 8.666/93.

24.2 São considerados motivos de caso fortuito ou de força maior, para isenção das multas devidas pela licitante contratada, pelo não cumprimento de prazos estipulados no contrato, a ocorrência de fatos, cujos efeitos não seria possível evitar ou impedir, na forma estabelecida no Código Civil vigente, os quais somente serão válidos quando vinculados diretamente ao objeto do contrato, desde que alegados pela licitante contratada, devidamente comprovados e aceitos expressamente pelo Ministério Público.

24.3 Os casos fortuitos ou motivos de força maior devem ser devidamente comunicados e comprovados por escrito ao Ministério Público, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data de sua ocorrência. A não comunicação desses motivos no prazo acima importará na aplicação da penalidade, com perda do direito de alegá-lo, exceto por razões que impossibilitem o aviso.

24.4 A licitante contratada tem o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir de sua notificação, para se pronunciar a respeito de multas aplicadas pelo Ministério Público. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita, na forma como foi apresentada, e não dará o direito da licitante contratada expor qualquer contestação.

25. DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

25.1 Os prazos de execução das obras obedecerão ao Cronograma físico-financeiro, conforme Anexo VII (Projeto Básico) deste Edital, não devendo ultrapassar os 180 (cento e oitenta ) dias corridos.

26. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS

26.1 Para o recebimento da obra será designada uma comissão,  pelo Setor de Engenharia,  que emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias corridos,  após o decurso do prazo de vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93, ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da licitante contratada, a seu critério.

26.2  O termo de recebimento definitivo dos serviços não isenta a licitante contratada das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

27. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

27.1 Conforme o art. 111 da Lei 8.666/93, todos os direitos autorais relativos a estudos e projetos, desenvolvidos pela Contratada para execução do objeto contratual, serão cedidos ao Ministério Público, podendo este reutilizá-los gratuitamente em outros empreendimentos de sua responsabilidade.

27.2 O Ministério Público não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente recolhidos ou erroneamente calculados por parte da licitante contratada, na forma do art. 71, da Lei nº 8.666/93.

27.3 Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para menor, conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, assim como encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços contratados.

27.4 Durante a vigência do contrato, caso  o Ministério Público venha a se beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a licitante contratada, para que o mesmo possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção.

27.5  Até a data da assinatura do contrato, o Ministério Público poderá desclassificar a licitante tida como vencedora, se vier a ter conhecimento comprovado de fato ou circunstância que a desabone, anterior ou posterior ao julgamento, procedendo à adjudicação do objeto desta licitação à outra licitante, obedecendo à ordem de classificação.

27.6 A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de se constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados pela licitante, poderá o Ministério Público, a qualquer tempo, desclassificá-la ou rescindir o contrato subscrito.

27.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início, e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dia de expediente no Ministério Público.

28. DO FORO

28.1 Fica eleito o foro da Cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, para dirimir quaisquer questões oriundas dos procedimentos previstos neste edital.

João  Pessoa, 08 de novembro de 2006

Marlene Pereira da Silva

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

PROCESSO Nº 02438/2006

TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006

ANEXO-I - (MINUTA DE CONTRATO)

CONTRATO Nº _____/_____

Modalidade Tomada de Preço Nº 001/2006

TERMO DE CONTRATO PGJ Nº ___/___, DO                                                                                                                                                                                                                                                                 TIPO MENOR PREÇO, SOB O REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, QUE ENTRE SI FAZEM O MINISTÉRIO PÚBLICO  DO ESTADO DA PARAÍBA-PGJ E A FIRMA ................., PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, NO ESTADO DA PARAÍBA.

Pelo presente instrumento contratual, de um lado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-PGJ, CNPJ (MF) sob o nº ------------------------ , com sede na Rua Rodrigues de Aquino, s/nº, Centro, na cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, doravante denominado CONTRATANTE, representado pela sua Procuradora Geral de Justiça, Dra. JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO, CPF nº ......., brasileira, casada, Procuradora de Justiça, de um lado,  e de  outro  a firma _____________________, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ (MF) Nº. ________________, Inscrição Estadual Nº ____________, estabelecida na __________________, na cidade __________, no Estado da(o)____________, representada neste ato, pelo  seu Representante Legal, Sr(a)   ____________________, CPF nº ______________, RG nº ___________, residente e domiciliado à Rua _______________, doravante denominada CONTRATADA, firmam o presente contrato, sujeitando-se às normas da Lei nº 8.666/93, demais legislações pertinentes em vigor e pelas seguintes cláusulas contratuais a que mutuamente se obrigam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - 	DO OBJETO DO CONTRATO

## A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para serviços de construção da sede da  Promotoria de Justiça da Comarca de Campina Grande, no Estado da Paraíba.

CLÁSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

O presente contrato é decorrente da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 001/2006, processo administrativo n.º 0002438-06, realizada com base na Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA -	DOS DOCUMENTOS APLICÁVEIS

Aplica-se ao presente contrato, como se nele estivessem integralmente transcritos, os documentos, a seguir relacionados, de cujo inteiro teor e forma as partes declaram, expressamente, ter pleno conhecimento.

1.   Edital de Licitação da TOMADA DE PREÇO N.º 001/2006.

2.   Proposta do fornecedor, datada de ______/_______/_____.

3. A partir da assinatura do presente contrato, a este, passarão ser aplicáveis todas as atas de reuniões que resultem em termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteração de condições contratuais, desde que assinados pelos representantes credenciados das partes.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos para fazer face as  despesas da referida aquisição correrão por conta do Orçamento do Ministério Público, Classificação Funcional-Programática:  06.101.02.122.50561209-4490.51, Fonte 00.

CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR CONTRATUAL

1. O valor do presente contrato é de R$ ___________ (________________________).

2. O valor acordado nesta cláusula é considerado completo e deve compreender todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral do objeto deste Edital e seus anexos tais como, e sem se limitar a: materiais, equipamentos, ferramentas, instrumentos, despesas com deslocamentos, seguro, seguro de transporte e embalagem, salários, honorários, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários e securitários, lucro, taxa de administração, tributos e impostos incidentes e outros encargos não explicitamente citados e tudo o mais que possa influir no custo do objeto contratado, conforme as exigências constantes no edital que norteou o presente contrato.

CLÁUSULA SEXTA -  DA GARANTIA PARA EXECUÇÃO DE CONTRATO

1. A CONTRATADA prestou garantia mediante _________ no valor de R$ __________(________________________________________), correspondente a 5% (cinco por cento).

2. A garantia prestada pela licitante CONTRATADA para execução do contrato, será restituída em até 30  (trinta) dias  após a assinatura do termo de recebimento definitivo das obras.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

1. O contrato proveniente desta licitação terá vigência de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir da sua assinatura.

2. O contrato proveniente desta licitação considerar-se-á encerrado no vencimento do prazo estabelecido no subitem anterior ou quando estiverem cumpridas todas as obrigações contratuais pelas partes, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO

1. O presente contrato poderá ter sua duração prorrogada, se houver interesse da administração, de acordo com o art. 57, da Lei 8.666/93.

2. A prorrogação deverá ser justificada pelo Setor de Engenharia pertinente ao objeto do contrato, até 30 (trinta) dias antes do término do prazo contratual, acompanhada de novo cronograma físico-financeiro adaptado às novas condições.

3. O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, de acordo com o art. 65 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/93, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA NONA - DO PREÇO E DO REAJUSTAMENTO

1. Não haverá reajuste do valor Contratual, exceto nos casos previstos em lei.

2. Os preços contratuais não serão reajustáveis em caso de atrasos injustificados por parte da licitante CONTRATADA, que influenciem no prazo contratual dos serviços.

CLÁUSULA DÉCIMA - CONDIÇÕES E PRAZO DE PAGAMENTO

1. A licitante CONTRATADA deverá apresentar a documentação de cobrança obrigatoriamente, no protocolo do Ministério Público, em 03 (três) vias, com o valor expresso em moeda corrente nacional, mediante a emissão de nota fiscal,  observadas as exigências da legislação tributária.

2. Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela licitante CONTRATADA serão medidos parcial e mensalmente pelo Ministério Público e lançados no Boletim de Medição, que depois de conferidos, serão assinados pelo responsável técnico da licitante CONTRATADA, e atestado pela fiscalização do Ministério Público.

3. Os pagamentos serão efetuados com base em valores apurados através das medições dos serviços efetivamente executados no período, conforme o cronograma físico-financeiro, e com base nos preços unitários constantes do contrato e devidamente certificados.

4. A não apresentação, por parte da licitante CONTRATADA, da documentação de cobrança, no prazo mínimo de 10 (dez) dias consecutivos, anteriores a data do vencimento, isenta o Ministério Público de qualquer obrigação referente a juros e multas, pelo período de atraso.

5. As cobranças deverão ser mantidas em carteira. Os pagamentos serão efetuados, na data aprazada, mediante crédito na conta corrente da licitante CONTRATADA. Para tal, a mesma deverá indicar à Diretoria Financeira do Ministério Público o nome do banco, o número da conta corrente, agência e praça, não se permitindo em nenhuma hipótese, desconto ou cobrança de títulos em estabelecimentos financeiros ou com terceiros, sem o prévio aceite do Ministério Público.

6. O pagamento de qualquer parcela poderá, a critério do Ministério Público, ser suspenso, se um ou mais eventos que compõem as referidas parcelas estiverem em atraso por culpa da licitante CONTRATADA.

7. Se o Ministério Público, a seu critério, optar por liberar uma parcela deduzida do valor correspondente ao evento em atraso, o pagamento de qualquer parcela seguinte não poderá ser liberado, enquanto persistirem atrasos não justificados, independentes de outras sanções previstas na minuta do contrato anexo a este edital, a ser firmado com a licitante vencedora.

8.  Na existência de erros, o Ministério Público devolverá a fatura, dentro do prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da entrega, passando a contar novo prazo para pagamento a partir de sua reapresentação.

9.  A última parcela somente será liberada, depois de cumpridas todas as condições exigidas no instrumento contratual a ser firmado com a licitante vencedora.

10. O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS), emitido pela Caixa Econômica Federal (CEF) e Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com prazo de validade vigente, bem como da comprovação do recolhimento do ISS referente aos serviços no município onde o mesmo está sendo executado, mediante apresentação da guia de recolhimento original, relativa ao mês imediatamente anterior.

11. O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da licitante CONTRATADA de que o contrato teve Atestado de Responsabilidade Técnica – ART, efetuada no CREA-PB, bem como, fornecer o Alvará de Construção Municipal, se for o caso, além da apresentação do Certificado de Matrícula no Cadastro Específico do INSS (CEI).

12. Pagamento da medição final ficará condicionado a aceitação dos serviços pelo Ministério Público, mediante apresentação de laudo de aceitação emitido pelo Setor de Engenharia do Ministério Público, bem como à apresentação pela licitante CONTRATADA dos comprovantes de quitação perante o Instituto Nacional da Previdência Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, correspondente aos serviços objeto desta licitação.

13. O pagamento de qualquer fatura ficará condicionado à comprovação do recolhimento da Taxa de Processamento de Despesa Pública – TPDP, nos termos da Lei Estadual Nº 7.947, de 22/03/2006, publicada no Diário Oficial do Estado de 23/03/2006, regulamentada pelo Decreto No. 27.116, de 11/05/2006, publicado no Diário Oficial do Estado de 13/05/2006, cujo produto da arrecadação deverá ser utilizado em benefício dos programas e das ações da Fundação de Ação Comunitária – FAC.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS RETENÇÕES

1.  De conformidade com a legislação vigente, o Ministério Público efetuará retenção do percentual de 11% (onze por cento) em favor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), incidente sobre o valor dos serviços (mão-de-obra) realizados e constantes da nota fiscal,  emitida pela CONTRATADA.

2. Ministério Público efetuará a retenção dos valores relativos aos percentuais incidentes sobre os valores constantes da nota fiscal emitida pela CONTRATADA, relativa a outros tributos federais, estaduais e municipais, de conformidade com a legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 	DO PRAZO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS

O prazo de execução da obra obedecerá ao Cronograma físico-financeiro conforme Anexo VII (Projeto Básico) deste Edital.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos pelo não cumprimento dos compromissos acordados, o Ministério Público aplicará, isolada ou cumulativamente, observado a gravidade da falta, as seguintes sanções:

1) À CONTRATADA:

1.1) advertência;

1.2) multas por atraso no cumprimento dos prazos estabelecidos, as quais   serão representadas por percentuais do valor da etapa em atraso, não excedendo o percentual de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, mediante aplicação da seguinte fórmula:

M   = 	0,1 x A x F, onde:

M   = 	percentual representativo da multa;

A   = 	Atraso em dias corridos;

F   = 	  3 (Fator crítico relativo à importância do evento).

1.3) As importâncias relativas às multas serão descontadas dos recebimentos a que a contratada tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou inexistência de crédito, pagá-las no prazo de até 10 (dez) dias consecutivos, contados da data de entrega da notificação.

1.4) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Ministério Público, por prazo não superior a 02 (dois) anos;

1.5) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em conformidade com o inciso IV do art. 87 da Lei 8.666/93.

2. São considerados motivos de caso fortuito ou de força maior, para isenção das multas devidas pela licitante CONTRATADA, pelo não cumprimento de prazos estipulados no contrato, a ocorrência de fatos, cujos efeitos não seria possível evitar ou impedir, na forma estabelecida no Código Civil vigente, os quais somente serão válidos, quando vinculados diretamente ao objeto do contrato, desde que alegados pela licitante CONTRATADA, devidamente comprovados e aceitos expressamente pelo Ministério Público.

3. Os casos fortuitos ou motivos de força maior devem ser devidamente comunicados e comprovados por escrito ao Ministério Público, no prazo de até 15 (quinze) dias consecutivos, a contar da data de sua ocorrência. A não comunicação desses motivos no prazo acima importará na aplicação da penalidade, com perda do direito de alegá-lo, exceto por razões que impossibilitem o aviso.

4. A licitante CONTRATADA tem o prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir de sua notificação, para se pronunciar a respeito de multas aplicadas pelo Ministério Público. Decorrido esse prazo, a penalidade passa a ser considerada como aceita, na forma como foi apresentada, e não dará o direito da licitante CONTRATADA expor qualquer contestação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelos motivos previstos nos artigos 77, 78, 79 e 80, da lei nº 8.666/63 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. A CONTRATADA é responsável pelo recolhimento de todos os tributos Federais, Estaduais e Municipais,  que direta ou indiretamente incidam ou venham a incidir sobre os serviços relacionados neste contrato.

2. Ficará a CONTRATADA com a responsabilidade de comunicar, imediatamente e por escrito, ao Ministério Público, tão logo sejam do seu conhecimento, os procedimentos fiscais, ainda que de caráter interpretativo, os quais possam ter reflexos financeiros sobre este contrato.

3. Manter sempre à frente dos serviços, profissional devidamente habilitado na entidade profissional competente e pessoal adequado e disponível na quantidade necessária para a execução dos serviços.

4. A mão-de-obra empregada pela CONTRATADA, na execução dos serviços, objeto deste contrato, não terá nenhuma vinculação empregatícia com o Ministério Público, descabendo, portanto, imputação de qualquer obrigação social a esta, observando-se o disposto no art. 71, da Lei nº 8.666/93.

5. Todas as obrigações tributárias, fiscais, previdenciárias e/ou sociais decorrentes da execução dos serviços objeto deste contrato, bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao Ministério Público e/ou a terceiros serão de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

6. A CONTRATADA se obriga a recolher todos os encargos sociais e tributos de acordo com o que estabelece a legislação vigente e apresentar mensalmente ao Ministério Público, cópias autenticadas das guias de recolhimento.

7. Comprovar perante o Ministério Público, até o 20º (vigésimo) dia útil de cada mês, o recolhimento de tributos e obrigações sociais (ISS, FGTS, INSS), referente  ao mês imediatamente anterior, de acordo com o que estabelece a legislação em vigor, mediante a apresentação dos originais das guias de recolhimento.

a)	Os encargos sociais pertinentes ao INSS e FGTS, referem-se ao    pessoal alocado para a execução dos serviços.

b) 	Caso não haja a comprovação do recolhimento dos tributos e obrigações sociais, as faturas serão retidas sem nenhum ônus financeiro dos valores faturados até a sua liberação.

8. Dentro do prazo de prescrição estabelecida pela lei civil ou administrativa, a CONTRATADA deverá se responsabilizar e arcar com ônus de todas as reclamações e/ou ações jurídicas decorrentes de ofensas ou danos causado ao direito de propriedade de terceiros, resultante da execução dos serviços.

9. Obedecer todas as Normas Técnicas da ABNT vigentes e que venham a vigorar na execução dos serviços e fornecer, a qualquer época, os esclarecimentos e as informações técnicas que venham a ser solicitadas pelo Ministério Público, sobre o objeto deste contrato.

10. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

11. A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à ausência de fiscalização ou de acompanhamento pelo órgão interessado, na forma do art. 70, da Lei nº 8.666/93, e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

12. Manter permanentemente no escritório da CONTRATADA, LIVRO DE OCORRÊNCIA, autenticado pelo Ministério Público, no qual a fiscalização e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue ao Ministério Público quando da medição final e entrega da obra.

13.  Permitir e facilitar à fiscalização, a inspeção ao local dos serviços, em qualquer dia e hora, devendo prestar  os esclarecimentos solicitados.

14. A CONTRATADA deverá garantir os serviços executados e os materiais fornecidos, pelo prazo mínimo estabelecido pela legislação civil e administrativa em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. Cumprir, pontualmente, os compromissos financeiros acordados com a CONTRATADA.

2. Suprir a CONTRATADA de documentos, informações e demais elementos que possuir, ligados aos serviços a serem executados, bem como dirimir dúvidas e orientá-la nos casos omissos.

3. Manter entendimentos com a CONTRATADA sempre por escrito ou mediante anotação em Livro de Ocorrência, com ressalvas dos casos determinados pela urgência das medidas, cujos entendimentos verbais devem ser confirmados por escrito, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contado a partir do referido entendimento.

4. Comunicar, formalmente, à licitante CONTRATADA, em caso de devolução de documentos de cobrança, as razões da devolução.

5. Emitir termo de encerramento contratual, a partir do qual qualquer serviço prestado, após sua assinatura pelas partes, não terá amparo contratual, não ficando o Ministério Público obrigado ou sujeito aos pagamentos que porventura venham a serem posteriormente pleiteados pela CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - 	DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA DO TRABALHO

1. Deverão ser observadas pela CONTRATADA, todas as condições de segurança e higiene, medicina e meio ambiente do trabalho, necessária à preservação da integridade física e saúde de seus colaboradores, do patrimônio do Ministério Público e ao público afeto e dos materiais envolvidos nos serviços, de acordo com as normas regulamentadas pelo Ministério do Trabalho, bem como outros dispositivos legais e normas específicas do Ministério Público.

2. O Ministério Público poderá a seu critério determinar a paralisação dos serviços, suspender pagamentos quando julgar que as condições mínimas de segurança, saúde e higiene do trabalho não estejam sendo observadas pela CONTRATADA, sem prejuízo de outras sanções cabíveis. Este procedimento não servirá para justificar  eventuais  atrasos  pela CONTRATADA.

3. A CONTRATADA se responsabilizará, ainda, por atrasos ou prejuízos decorrentes da suspensão dos trabalhos quando não acatar a legislação básica vigente na época, no que se referir à Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.

4. O não atendimento aos procedimentos referentes às Condições de Segurança e Medicina do Trabalho, pela CONTRATADA no prazo previsto, o Ministério Público poderá suspender os pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA, podendo, ainda, caso o problema não seja solucionado no prazo determinado pelo Ministério Público, rescindir o presente contrato, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA -  DA PARALISAÇÃO DOS SERVIÇOS

O Ministério Público, por conveniência administrativa ou técnica, se reserva o direito de paralisar, a qualquer tempo, a execução dos serviços, cientificando oficialmente à CONTRATADA de tal decisão.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS

1.  Para o recebimento da obra será designada uma comissão, pelo Setor de Engenharia, que realizará vistoria e emitirá TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo não superior a 90 (noventa) dias após o decurso do prazo de  vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93,  ou PROVISÓRIO, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, a seu critério.

2. O termo de recebimento definitivo dos serviços, não isenta a CONTRATADA das cominações previstas na legislação civil em vigor, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

3. Após assinatura do termo de recebimento definitivo, a garantia prestada pela CONTRATADA será liberada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Conforme o art. 111 da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, todos os direitos autorais relativos a estudos e projetos, desenvolvidos pela CONTRATADA para execução do objeto contratual, serão cedidos ao Ministério Público, podendo esta reutilizá-los gratuitamente  em outros empreendimentos de sua responsabilidade.

2. O Ministério  Público não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente recolhidos ou erroneamente calculados por parte da CONTRATADA, na forma do art. 71, da Lei nº 8.666/93.

3. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, após a data de entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o preço proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para menor, conforme o caso. A alteração ou criação de tributos de repercussão indireta, assim como encargos trabalhistas, não repercutirão nos preços contratados.

4. Durante a vigência deste contrato, caso o Ministério Público venha a se beneficiar da isenção de impostos, deverá informar a CONTRATADA, para que o mesmo possa cumprir todas as obrigações acessórias atinentes à isenção.

5. Em caso de nulidade pertinente aos procedimentos desta licitação, obedecer-se-á ao disposto no art. 49, §2º, da Lei nº 8.666/93.

6. A CONTRATADA é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e documentos apresentados em qualquer fase da licitação. Na hipótese de se constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados pela licitante, poderá o Ministério Público, a qualquer tempo, desclassificá-la ou rescindir o contrato subscrito.

7. O edital e seus anexos, bem como a proposta da licitante vencedora, farão parte integrante do instrumento contratual, independentemente de sua transcrição.

8.  Os casos omissos neste Edital, serão regulados em observância a Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - 	DO FORO

Fica eleito o FORO da cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba, com a expressa renúncia de qualquer um outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões decorrentes da execução deste Contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que se produzam seus jurídicos e legais efeitos.

João Pessoa, ____de _______________de 2006.

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

l) ___________________________________

CPF:

2) __________________________________

CPF:

ANEXO II

(MODELO DE PROPOSTA)

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO No. 001/2006

P R O P O S T A

1)	Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V. Sas., nossa proposta de preço,  no valor de R$_________________ (_____________________________________) relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação, conforme Planilha de Preços Global em anexo.

2)	A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos a contar da data da apresentação dos documentos de habilitação e proposta.

- O prazo de execução deverá ser de 180(cento e oitenta) dias corridos contados a partir da assinatura do contrato conforme cronograma-físico financeiro em anexo.

- Declaramos que a nossa empresa não foi declarada inidônea, nem está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal da licitante)

##### ANEXO III

(MODELO)

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL

# DECLARAÇÃO

_________________(Nome da empresa)_________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) sr(a)............................................................., portador(a) da Cédula de Identidade nº__________________e do CPF nº ______________, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, combinado com o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 20 de 15.12.98, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos.

Ressalva: Emprega menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz (    ).

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal da licitante)

ANEXO IV

(MODELO)

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

E IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, do Ministério Pública da Paraíba, e conforme disposto no art. 34, §2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que a nossa empresa, abaixo identificada, é cadastrada no SIREF – Sistema Integrado de Registro de Fornecedores da Secretaria da Administração do Governo do Estado da Paraíba, estando com seu cadastro vigente, não existindo fato impeditivo que altere os dados fornecidos para efetivação do referido cadastro, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A presente declaração é feita sob as penas da lei.

Empresa	______________________________________

CNPJ/MF	______________________________________

CERTIFICADO ESTADUAL DE CADASTRAMENTO E HABILITAÇÃO Nº ________

VALIDADE DO CERTIFICADO	______/______/______

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal da licitante)

ANEXO V

(MODELO)

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Declaramos, para fins de participação desta Tomada de Preço que a empresa  ............................................., através de seu responsável técnico,               ....................................., visitou o local da obra e tomou conhecimento das condições locais para execução do objeto desta licitação.

Local e data:

......................................................................

Assinatura(s) do(s) Responsável(is)l Técnico(s)

CREA Nº ..........

...............................................................

Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)

ANEXO VI

(MODELO)

EDITAL DE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2006

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E DO OBJETO LICITADO

DECLARAÇÃO

Declaramos ter pleno conhecimento do edital, submetendo-nos às condições nele estabelecidas, tendo ciência, também, do local onde se desenvolverão os serviços, da natureza do escopo do mesmo, conhecendo todas as condições e eventuais dificuldades para a sua execução.

Empresa	______________________________________

CNPJ/MF	______________________________________

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal da licitante)