r

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA

PROCURADORIA  GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

CONVITE

Nº 004/2007

|  | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PROCESSO N° 02887/2007 CONVITE nº 004/2007 |
| --- | --- |

João Pessoa, 23 de novembro de 2007.

Data da Licitação: 04 de dezembro de 2007

Horário da Licitação:  14h30

Endereço: Sala de Licitações – Anexo I

Edifício Sede do Ministério Público – Rua Rodrigues de Aquino, S/N – Centro – João Pessoa – PB.

#### Tipo da Licitação: Carta Convite - Menor Preço

A Firma:

Prezados Senhores,

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, inscrito no CNPJ sob nº 09.284.001/0001-80, por intermédio de sua Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria   nº 1.326/2007, publicada no Diário da Justiça do Estado, do dia 11 de outubro de 2007 e Portaria nº 1.570/2007, publicada no Diário da Justiça do Estado, do dia 11 de novembro de 2007, nconvida V. Senhoria,  participar de Licitação para obra de reforma do Anexo V – João Pessoa-PB (Antigo CAOP), na modalidade CONVITE, do tipo Menor Preço, em regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, que será realizada em sua Sede , na  data, horário e endereço supramencionados, de acordo com   as    condições   aqui   estabelecidas, observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21.06.93,  e  suas alterações .

Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que impeça a realização deste evento na data marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação.

1-DO OBJETO: A presente licitação tem como objetivo a contratação de Empresa para execução de serviços de engenharia para  reforma do Anexo V – João Pessoa-PB (Antigo CAOP),de conformidade com a planilha, especificações e cronograma financeiro, que serão partes integrantes desta Carta Convite, em anexo.

2- DA DOTAÇÃO

2.1 – Os recursos para fazer face as despesas de execução da referida obra, correrão por conta da seguinte dotação orçamentária:

Código: 06.101.02.122.5046.4194

Natureza: 339039

Fonte: 00

Especificação: Conservação, Reforma e Adaptação de Imóveis.

3.  DAS ESPECIFICAÇÕES

3.1– As especificações que são partes integrantes desta Carta Convite, independentemente de transcrição, constando dos Anexos a mesma.

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

4.1- Poderão  participar desta licitação  Pessoas Jurídicas com atuação no ramo pertinente à construção civil, formalmente convidadas  por esta Comissão de Licitação, ou adquirir o edital de convocação através do nosso site  www.pgj.pb.gov.br e as que manifestarem interesse com  antecedência de até de 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das Propostas, desde que estejam habilitadas no ramo pertinente ao OBJETO deste CONVITE.

5.	DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTAS

5.1	No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, a Comissão Permanente de Licitação receberá os envelopes contendo a documentação de habilitação e propostas, em envelopes distintos, devidamente lacrados, constando em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres:

Ministério Público do Estado da Paraíba

Comissão Permanente de Licitação

Envelope  Nº 1 – Documentos de Habilitação

Convite Nº 004 /2007

Data: 04/12/2007  - Horário:  14h30

(Razão social da licitante)

Ministério Público do Estado da Paraíba

Comissão Permanente de Licitação

Envelope  Nº 2 – Documentos de Proposta

Convite Nº 004/2007

Data: 04/12/2007 – Horário: 14h30

(Razão social da licitante)

5.2.	O envelope de habilitação deverá conter a documentação em 01 (uma) via, em original ou cópia autenticada por cartório competente ou pela própria Comissão Permanente de Licitação, mediante apresentação dos documentos originais para conferência ou publicação em órgão da imprensa oficial;

5.3.	Os documentos com prazo de validade não expresso serão considerados vigentes pelo prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão, exceto quando houver disposição em contrário;

5.4.	Os documentos emitidos via Internet poderão ser apresentados em impressos ou cópias simples, devendo a Comissão Permanente de Licitação verificar a sua autenticidade e validade no site do órgão emissor. Ocorrendo discrepância entre a consulta efetuada pela Comissão e os documentos apresentados, prevalecerá a consulta.

5.5.	A documentação relativa à  Habilitação Jurídica consistirá em:

- Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais; e, no caso de sociedade por ações, acompanhado por documentos de eleição de seus administradores;

- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

- Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

5.6.	A documentação relativa à Regularidade Fiscal consistirá em:

- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da Fazenda;

- Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (FIC) ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, relativa a tributos e contribuições federais, mediante apresentação de “Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União” ou “Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União”, com prazo de validade vigente;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado do domicílio ou sede da licitante, com prazo de validade vigente;

- Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, expedida pela Secretaria da Fazenda do Município do domicílio ou sede da licitante, com prazo de validade vigente;

- Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito (CND), expedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com prazo de validade vigente;

- Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando o cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante apresentação de Certidão de Regularidade de Situação (CRS), expedida pela Caixa Econômica Federal (CEF), com prazo de validade vigente.

5.7.	A documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em:

a)	Certidão de registro de inscrição no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA), da sede ou domicílio do licitante.

5.8. Declaração expressa do responsável pela firma da inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da inexistência de trabalho do menor, conforme art.7º, XXXIII da Constituição Federal/88, que veda o trabalho noturno, perigoso e insalubre aos menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

6. DA PROPOSTA:

6.1. A Proposta deverá ser preenchida em papel timbrado da firma, em original, uma só via, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente assinada pelo responsável da mesma, sobre o nome expresso.

6.2. Proposta rigorosamente de acordo com o conteúdo  do cronograma financeiro e planilha de quantitativos e preço, declarando que cumprirá rigorosamente com as especificação técnicas da obra que são partes integrantes deste convite, bem como ter inserido no preço final todos os custos para execução, os encargos e  tributos  incidentes sobre o produto e a obra a ser realizada.

6.3. Proposta contendo preços unitário e total em algarismos e por extenso, devidamente totalizada, observando-se o valor máximo orçado constante na planilha.

6.4. O Preço Global proposto, deverá resultar da soma dos preços totais propostos  na  planilha de quantitativos, incluindo todos os custos  decorrentes da natureza dos serviços de obras, tais como: despesas com instalações e mobilização para a execução, taxa de placa, encargos sociais e outros  não citados aqui, porém, pertinentes  a este tipo de  serviço.

6.5. O prazo de validade da Proposta não deve   ser  inferior a 30(trinta ) dias contados a partir da data da abertura; em caso de omissão será considerado como válido pela Comissão  de Licitação o referido prazo.

6.6. O prazo para execução dos serviços (objeto deste  Convite) não deverá exceder 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de expedição da ordem de serviço, após a homologação e assinatura do respectivo contrato.

6.7. Declaração expressa do responsável pela firma informando que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, estando a mesma apta a usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42º a 49º da referida Lei.

6.8. Declarar, no corpo da proposta, ou em escrito à parte que não possui como sócio, gerente e diretores os membros ou servidores do Ministério Público, e ainda, cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau.

7. DO JULGAMENTO

7.1 - As propostas serão apreciadas pela Comissão, que  se necessário, poderá solicitar informações complementares, (quando a proposta apresentada por parte da contratada não  exprimir clareza às exigências do ato convocatório) o que deverá ser providenciado no prazo de 03 (três)dias úteis, a contar da data da solicitação;

7.2 - Será considerado vencedor, o licitante habilitado e classificado que estiver de pleno acordo com as exigências dos anexos e apresentar o menor preço global;

7.3 - A Comissão de Licitação poderá suspender a Sessão sempre que julgue necessário para analisar os Documentos e Propostas oferecidas pelos licitantes, objetivando  confirmar  informações prestadas, inclusive, se preciso, procedendo diligências;

7.4 - Serão desclassificadas as proposta que apresentarem valores superiores a R$ 121.541,45 (CENTO E VINTE E UM MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS);

7.5- que não atenda as exigências e requisitos estabelecidos nesta Carta Convite ou que venham a impor condições;

7.6- que apresentem valores manifestamente inexequíveis;

7.7-que sejam omissas, vagas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de impedir o julgamento;

8 – DO PAGAMENTO

8.1- O pagamento será feito em favor da contratada, acompanhado de Nota Fiscal, em 02 (duas) parcelas, as quais serão conferidas e atestadas pelo Setor de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público, levando em consideração o cronograma físico financeiro,  mediante o serviço executado e  devidamente comprovado através de laudo  de medição apresentado pelo referido setor;

8.2- A MEDIÇÃO, FISCALIZAÇÃO e ACOMPANHAMENTO quanto a execução do cronograma da OBRA será de responsabilidade da Assessoria de Engenharia e Arquitetura e Setor de Engenharia do Ministério Público;

8.3- O pagamento de qualquer fatura ficará condicionado à comprovação do recolhimento da Taxa de Processamento de Despesa Pública – TPDP, nos termos da Lei Estadual Nº 7.947, de 22/03/2006, publicada no Diário Oficial do Estado de 23/03/2006, regulamentada pelo Decreto No. 27.116, de 11/05/2006, publicado no Diário Oficial do Estado de 13/05/2006, cujo produto da arrecadação deverá ser utilizado em benefício dos programas e das ações da Fundação de Ação Comunitária – FAC;

9. DA FORMALIZAÇÃO  DA CONTRATAÇÃO

9.1- Após a homologação, o licitante vencedor será convidado a retirar o instrumento contratual respectivo e restitui-lo devidamente assinado pelo seu representante legal, com firma reconhecida, observado para este feito o  prazo de 03(três) dias úteis, a contar da notificação;

9.2–É facultado ao CONTRATANTE, quando a convocada não comparecer no prazo estipulado no sub-item anterior, não apresentar situação  regular  no ato da assinatura do contrato ou, ainda, recusar-se, injustificadamente,  a assinar o contrato, convocar os LICITANTES remanescentes , na ordem de classificação, sem prejuízo  da aplicação das sanções previstas na legislação  pertinente;

10. DAS PENALIDADES

10.1- Caso o licitante vencedor não comparecer para a assinatura do Contrato no prazo de 05 (cinco) dias a partir da notificação expedida pela Diretoria Administrativa, sem apresentar qualquer justificativa de fato superveniente, caracterizando o descumprimento total da obrigação assumida, ficará sujeito às penalidades previstas em lei, tais como:  advertência, suspensão e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,  por prazo não superior a dois anos, mais  as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais e responsabilidade civil e criminal;

a)- 0,3% (três décimos por cento) ao dia, sobre o valor contratado, até o trigésimo dia de atraso na entrega da obra;

b)- 10% (dez por cento) do valor da obra contratada no caso de:

b.1- atraso, superior a 30 (trinta) dias, na entrega da obra;

b.2- desistência da execução parcial ou total da obra contratada.

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública por um prazo não superior a 02(dois) anos;

d) Outras medidas cabíveis e previstas nos artigos 86 a 99 da Lei n° 8.666/93 e alterações da Lei nº 8.883/94;

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1- A Comissão Permanente de Licitação- COPLI, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não  infrinja o princípio da vinculação ao instrumento convocatório;

11.2- Conforme dispõe a lei em vigor, este  CONVITE pode ser:

a) anulado, a qualquer tempo, por ilegalidade constatada ou provocada em qualquer fase do processo;

b) revogado por conveniência da Administração, por motivo superveniente, pertinente e suficiente para justificar o ato, total ou parcialmente;

c) adiado, por motivo justificado;

d) reduzido ou ampliado em suas quantidades,  em face das necessidades da administração e das suas disponibilidades                                                                                               orçamentarias, observado o limite fixado no parágrafo 1º do art. 65 da  Lei 8.666/93;

11.3- Os casos omissos neste CONVITE, serão resolvidos pela COPLI Comissão Permanente de Licitação, a  luz da legislação pertinente;

11.4- A Comissão e a autoridade superior, na forma do Art. 43, parágrafo 3º, poderão promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo relativo a esta licitação;

11.5- Quaisquer outras informações, serão fornecidas pela COPLI-Comissão Permanente de Licitação, através do telefone (083) 2107.6064/2107.6039.

Marlene Pereira da Silva

## Presidente da COPLI

MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAÍBA

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

MINUTA DE CONTRATO

### CONTRATO Nº

TERMO DE CONTRATO PGJ Nº----, DO TIPO   MENOR PREÇO, SOB O REGIME  DE    EMPREITADA GLOBAL,  QUE         ENTRE   SI  FAZEM  O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA-PGJ E A   FIRMA ______________ PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO  ANEXO V – JOÃO PESSOA-PB (ANTIGO CAOP), NA FORMA ABAIXO:

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA- PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, com sede à Rua Rodrigues de Aquino, s/n, Centro, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 09.284.001.0001/80, representada pela sua Procuradora Geral, Dra. JANETE MARIA ISMAEL DA COSTA MACEDO, CPF nº   de um lado, aqui denominada CONTRATANTE e de outro, a FIRMA---------------------------------------, pessoa jurídica de direito privado, com sede -----------------------------------, inscrito no CNPJ sob o nº --------------------, aqui denominada CONTRATADA , representada pelo seu Titular, --------------------brasileiro, residente e domiciliado--------------------------------, considerando a CONTRATADA ter  sido vencedora da licitação objeto do CONVITE Nº 004/2007 constante do processo nº 02887/2007 - PGJ, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual será redigido pelas Cláusulas e condições que mutuamente acordam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Do Objeto do Contrato

Objetiva o presente Contrato a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO DO  ANEXO V – JOÃO PESSOA-PB (ANTIGO CAOP), situada à Rua Treze de maio, S/N, Centro, objeto do CONVITE Nº 004/2007, da qual saiu vencedora e de conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/93. Os serviços deverão ser entregues em completa observância às normas, especificações, e proposta da CONTRATADA, que juntamente com o referido Convite, ficam fazendo parte integrante e inseparável deste Contrato, independentemente de transcrição.

CLÁUSULA SEGUNDA – Valor, Medições e Pagamento:

1 - O valor do Contrato à base dos preços propostos e homologados é de R$(---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------)

2-  Os preços a serem aplicados serão  nos termos da proposta apresentada e homologada para execução das obras e serviços deste Contrato, na forma global, especificados na planilha do licitante vencedor, que passará a integrar este Contrato, independentemente de transcrição. Fica expressamente estabelecido que os preços referidos incluem todos os custos diretos e indiretos requeridos para execução das obras e quaisquer encargos que possam incidir nas obras e serviços que serão executados.

3 - Os quantitativos de serviços efetivamente executados pela contratada e aceitos pela fiscalização  do Ministério Público,  serão lançados no Boletim de Medição, que após conferido,  será  assinado  pelo  Engenheiro responsável pela obra.

4 -  Os  boletins  de  medições   deverão  ser realizados mensalmente, com a consequente emissão  de laudo de resultados emitido e assinado  pela Assessoria de Engenharia e Arquitetura do Ministério Público, sendo  o  pagamento   efetuado através  de crédito em  conta  corrente, mediante NOTA DE EMPENHO.

5-  O pagamento de qualquer fatura ficará condicionado à comprovação do recolhimento da Taxa de Processamento de Despesa Pública – TPDP, nos termos da Lei Estadual Nº 7.947, de 22/03/2006, publicada no Diário Oficial do Estado de 23/03/2006, regulamentada pelo Decreto No. 27.116, de 11/05/2006, publicado no Diário Oficial do Estado de 13/05/2006, cujo produto da arrecadação deverá ser utilizado em benefício dos programas e das ações da Fundação de Ação Comunitária – FAC.

6 - No ato do pagamento de cada medição, a CONTRATADA  fica obrigada a apresentar cópia autenticada da Folha de Pagamento de Pessoal e respectivas Guias de Recolhimento Prévio das Contribuições  Previdenciárias e do F.G.T.S.,  incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída em Nota Fiscal ou Fatura , correspondente aos serviços executados, na forma prevista na lei 8.212/91, alterada pela Lei nº 9.711 – IN INSS/DC Nº 69 e 71/2002, e  regulamentos   instituídos    pelo Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

7 - Igualmente deverá ser apresentado o CEI- Cadastro Específico do INSS para a obra objeto deste contrato

8–Será descontado também quando do pagamento de cada medição o percentual de 11 % (onze por cento) sobre o valor da fatura, referente apenas ao serviço (mão de obra), em atendimento a LEI Nº 9.711/98 –  INSS/DC Nº 69 e 71/2002.

9 - Fica, também obrigada a CONTRATADA, a apresentar, no encerramento do CONTRATO, quando da expedição do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da obra, CND - Certidão Negativa de Débito, da respectiva obra.

CLÁUSULA TERCEIRA - Do Reajustamento:

Não haverá reajustamento do valor Contratual, exceto para os casos previstos em Lei.

CLÁUSULA QUARTA - Dos Prazos

Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data  assinatura da Ordem de Serviços. Este prazo poderá ser alterado, nos casos previstos em Lei.

CLÁUSULA QUINTA - Da Dotação

Para fazer face às despesas com a execução deste contrato, serão utilizados recursos oriundos da seguinte dotação:

CÓDIGO: 06.101.02.122.5046. 4194 –CONSERVAÇÃO, REFORMA E ADAPTAÇÃO DE IMÓVEIS    FONTE : 00 -

NATUREZA = 339039

CLÁUSULA SEXTA - Das Penalidades

1 - A recusa injusta da CONTRATADA em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais serão aplicadas as seguintes penalidades:

a) Advertência;

b)Multa de 0,3% ao dia, sobre o valor contratado, até o trigésimo dia de atraso na entrega da obra;

c)Multa de 10% do valor da obra contratada no caso de:

c.1)Atraso superior a 30 dias na entrega da obra

c.2)Desistência da execução parcial ou total da obra contratada

d) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimentos de contratar com o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/  PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA , por prazo não superior a 02 (dois) anos;

e)Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a       ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, em conformidade com o Inciso IV do art.87 da Lei 8.666/93.

Outras medidas cabíveis e previstas nos artigos 86 a 99 da Lei 8.666/93 e alterações da Lei 8.883/94.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Rescisão

1- O Contrato poderá ser rescindido amigavelmente a critério do  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/ PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, por acordo entre as partes ou por razões de ordem administrativa.

2- O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/ PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA poderá rescindir unilateralmente o Contrato de pleno direito, independente de qualquer interposição judicial ou extrajudicial e do pagamento de qualquer indenização, pelos seguintes motivos:

a) o não cumprimento, o cumprimento irregular ou lento, das Cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos estabelecidos;

b) a sub-contratação total ou parcial dos serviços e cessão total ou parcial, exceto com anuência prévia do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA;

c) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;

d) a lentidão do seu cumprimento, levando o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA a comprovar a impossibilidade da conclusão da obra, no prazo estipulado;

e) o atraso injustificado no início da obra;

f) a paralisação da obra, sem justa causa e prévia comunicação ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/ PROCURADORIA GERAL  DE JUSTIÇA;

g) a associação do contratado com outrem, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitida no edital.

h) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

i) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666;

j ) a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;

k) a dissolução da sociedade ou falecimento do contratado;

l) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;

m) razões de interesse público.

n) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

3 - Decretada a rescisão contratual, pelos motivos delineados na clausula sétima, a  CONTRATADA, ficará sujeita a aplicação das sanções previstas no ato convocatório, sem prejuízo  das elencadas na legislação especifica.

4 - O não cumprimento das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, acarretará a CONTRATADA, as seguintes conseqüências, sem prejuízo de quaisquer sanções previstas:

a) suspensão imediata pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/ PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, dos trabalhos no estado em que se encontram;

b) Retenção dos créditos decorrentes do contrato, até o limite dos prejuízos causados ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

CLÁUSULA OITAVA - Das Obrigações da Contratada

Constituem obrigações da CONTRATADA, além, dos casos previstos em Lei, o disposto nas alíneas seguintes:

a) Executar com perícia os serviços contratados, obedecendo, prazo, projetos, especificações técnicas, instruções adotadas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/ PROCURADORIA GERAL  DE JUSTIÇA e determinações por escrito da fiscalização;

b) Assegurar durante a execução das obras, a proteção e conservação dos serviços executados, bem como, fazer a sinalização e manter a vigilância necessária à segurança de pessoas e dos bens móveis e imóveis;

c)  Executar imediatamente os reparos que se fizerem necessários aos serviços de sua responsabilidade ou pagar em dobro os custos destes serviços, devidamente atualizados, se a PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA os fizer, independentemente das penalidades cabíveis;

d)  Retirar das obras qualquer pessoa julgada inconveniente pela fiscalização;

e) Manter à frente dos serviços, pessoal técnico habilitado e equipamentos, obedecendo a quantidade necessária, a critério da PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA;

f) Permitir ou facilitar a fiscalização, inspeção ao local das obras, em qualquer dia e hora, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados;

g) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às  suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;

h) Responder pelos danos  causados diretamente ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou de dolo na execução do contrato;

i)  Responder pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais ou qualquer outro  previsto ou não neste CONTRATO, resultante da sua execução;

j) Fica obrigada o Licitante, no ato da assinatura do Contrato apresentar a prova de regularidade para com a Seguridade Social (CND/INSS) e o CRF junto a Caixa Econômica Federal (FGTS)  e FAZENDA ESTADUAL, que poderão  ser substituídas pelo Certificado do SIREF;

l) Adquirir e manter permanentemente no escritório das obras, um LIVRO DE OCORRÊNCIAS, autenticado pela PGJ, no qual a FISCALIZAÇÃO e a CONTRATADA anotarão todas e quaisquer ocorrências que mereçam registro, devendo ser entregue à PGJ, quando da medição final e entrega da obra.

CLÁUSULA NONA - Dos Serviços não Previstos no Contrato

- Os preços unitários para execução de novos serviços surgidos quando da execução, serão propostos pela CONTRATADA e submetidos à apreciação da PGJ;

- A execução dos serviços não previstos, será regulada pelas mesmas  condições estabelecidas no Contrato, ficando sua execução condicionada a assinatura do Termo Aditivo no qual figurarão os novos preços e prazos ajustados.

CLÁUSULA DÉCIMA - Das Disposições Gerais

1 - Os serviços a serem executados serão todos de boa qualidade, e nos preços unitários propostos, deverão estar incluídos todos os custos  de transportes, mão-de-obra, tributos, lucros e quaisquer outros encargos que incidam sobre os mesmos, previstos ou não neste Contrato;

2 - O presente Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no Artigo 65 da Lei das Licitações nº 8.666/93;

3 – Os serviços ora Contratados não poderão ser cedidos ou sub-contratados;

4 - A CONTRATADA sujeita-se integralmente aos termos do presente Contrato, objeto do Convite 004/2007;

5 - Os casos omissos neste CONTRATO serão regulados pela Lei 8.666/93;

6 - Informar imediatamente ao Ministério Público, quando ocorrer alteração do endereço comercial, telefones, e-mail, com vistas a possibilitar eventual recebimento de correspondências, comunicados, notificações dentre outros;

6.1 - O descumprimento deste item, por parte da CONTRATADA, implicará na aceitação, sem qualquer objeção, das determinações emanadas do Ministério Público, decorrentes de quaisquer tipos de comunicações eventualmente tentadas, relacionadas com a execução das obras ora contratadas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Foro

Para dirimir as questões oriundas deste ajuste, as partes elegem o Foro da cidade de João Pessoa, Capital do Estado da Paraíba.

E por assim haverem ajustado, assinam os representantes legais das partes contratantes e duas testemunhas arroladas.

João Pessoa, ___ de___________ de 2007.

###### Contratante

Contratada

Testemunhas:

_________________________

_________________________

###### ANEXO I

(MODELO DE PROPOSTA)

EDITAL CARTA CONVITE Nº 004/2007

P R O P O S T A

1) Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas., nossa proposta de preço global,  no valor de R$_________________ (_____________________________________) relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificados na sua preparação, conforme Planilha de Preços Global em anexo.

2) A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias consecutivos a contar da data da apresentação dos documentos de habilitação e proposta.

3)O prazo de execução deverá ser de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir  da data de expedição da ordem de serviço, após a homologação e  assinatura do respectivo contrato.

4)Declaramos que a nossa empresa não foi declarada inidônea, nem está impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal da licitante)

### ANEXO II

(MODELO)

EDITAL CARTA CONVITE Nº 004/2007

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE

E IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

................................... (razão social), inscrita no CNPJ sob o nº ................., com sede à ............................................., declara,   para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, do Ministério Público do Estado da Paraíba, e conforme disposto no art. 34, §2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993,  até a presente  data, inexistem  fatos impeditivos, para sua habilitação, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

A presente declaração é feita sob as penas da lei.

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal da licitante)

###### ANEXO III

(MODELO)

EDITAL CARTA CONVITE Nº 004/2007

DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL E DO OBJETO LICITADO

DECLARAÇÃO

Declaramos ter pleno conhecimento do edital, submetendo-nos às condições nele estabelecidas, tendo ciência, também, do local onde se desenvolverá o serviço, da natureza do escopo do mesmo, conhecendo todas as condições e eventuais dificuldades para a sua execução.

Empresa	______________________________________

CNPJ/MF	______________________________________

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal da licitante)

##### ANEXO IV

(MODELO)

EDITAL CARTA CONVITE Nº 004/2007

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MÃO-DE-OBRA INFANTIL

# DECLARAÇÃO

_________________(Nome da empresa)_________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) sr(a)............................................................., portador(a) da Cédula de Identidade nº__________________e do CPF nº ______________, DECLARA para fins do disposto no inciso V, do art. 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, combinado com o art. 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal, Emenda Constitucional nº 20 de 15.12.98, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, em qualquer trabalho, menores  de 16 (desesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

.

(local e data)

(carimbo e assinatura do representante legal da licitante)

# R E C I B O

Recebi do Ministério Público da Paraíba/Procuradoria Geral de Justiça, através da Comissão Permanente de Licitação - COPLI, cópia do CONVITE Nº 004/2007 e seus anexos, para a EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DO  ANEXO V – JOÃO PESSOA-PB. (ANTIGO CAOP), cuja sessão para recebimento da Proposta, será na Sede da Procuradoria Geral de Justiça, à Rua Rodrigues de Aquino, s/n,  Centro, nesta Capital, às  14h30horas, do dia 04/12 /2007.

João Pessoa(PB),       de                        de  2007.